Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 01.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| I professori responsabili hanno fatto una dettagliata presentazione su quel che concerne i progetti che verranno svolti durante l’arco di quest’anno: i regolamenti, la programmazione che comprende sia teoria che pratica, le valutazioni e infine il primo progetto da eseguire.  Nelle ultime ore ho riletto meglio la descrizione del primo progetto da fare nel caso avessi domande da fare, successivamente ho creato un account GitHub e ho letto la guida iniziale scritta da loro provando a fare il primo progetto HelloWorld. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non sono né in ritardo, né in anticipo considerato che ci è appena stato dato il progetto da fare e non ho avuto il tempo di iniziare seriamente. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare ricerche generali su come poter strutturare il sistema nel quale inserire il progetto, tra linguaggi e software vari. Infine preparare l’ambiente di lavoro su cui verrà inizializzato il sistema. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 08.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| La giornata di oggi è iniziata con due ore dedicate alle domande formulate dalla classe la scorsa settimana riguardanti il progetto e le sue specifiche. Successivamente è stata fatta un’introduzione a cos’è e come funziona GitHub e i Git in generale.  Poi ci è stato lasciato tempo per sperimentare ciò che ci era stato mostrato, ovvero installare SourceTree (da collegare all’account GitHub) che verrà utilizzato come via un po’ più diretta per lavorare piuttosto che utilizzare il sito web.  Nelle ultime due ore è stato spiegato come dovrebbe essere strutturata una documentazione e infine abbiamo avuto a disposizione ancora mezz’ora di lavoro. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’unico vero problema riscontrato nel lavorare con SourceTree è stato il proxy della scuola, che con l’aiuto del professore ho risolto ri-eseguendo lo stesso procedimento in più step. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non avendo ancora fatto una vera pianificazione del progetto è difficile dire se sono in ritardo o no, però so con molta certezza di essere nei tempi. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare ricerche generali su come poter strutturare il sistema nel quale inserire il progetto, tra linguaggi e software vari. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 15.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la mattinata abbiamo parlato della tabella dei requisiti e come vanno scritti, come funziona un progetto e la sua analisi più in dettaglio. Nel pomeriggio ho scritto i requisiti riguardanti questo progetto e ho iniziato a stilare la documentazione fin dove possibile. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo giusto. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare ricerche generali su come poter strutturare il sistema nel quale inserire il progetto, tra linguaggi e software vari. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 22.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo fatto il test, successivamente abbiamo parlato della progettazione e ci è stato dato il resto del tempo per lavorare. Inoltre ho cercato di installare PHP e Apache ma senza successo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato un po’ di problemi con l’installazione di Apache e PHP ma non ho ancora trovato la soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono leggermente indietro. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Far funzionare PHP, Apache, finire il Gantt e cominciare a lavorare alla pagina dei form. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo riguardato insieme il Gantt e come farlo per poterlo sistemare e farlo in maniera dettagliata e ordinata e nel pomeriggio ho cercato ancora di installare PHP ma nuovamente senza successo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato altri problemi con l’installazione di PHP ma non ho ancora trovato la soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono ancora leggermente indietro. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Far funzionare PHP e iniziare a creare la pagina dei form. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 06.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dopo aver ricevuto indietro il test fatto due settimane fa, ci è stato dato subito il tempo di lavorare al progetto senza fare prima teoria. Anche oggi ho perso 4 ore per cercare di far funzionare PHP provando a reinstallarlo più volte senza cambiamenti finchè non ho chiesto aiuto al professore che mi ha risolto il problema. Successivamente ho finalmente potuto cominciare con la creazione del form per l’inserimento dei dati. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’unico problema che non permetteva a PHP di funzionare insieme ad Apache era un utilizzo di backslash al posto di slash per il “LoadModule” delle configurazioni di Apache. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi sto riportando al passo giusto. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina dei form e lavorare a ciò che permette la creazione di un csv utilizzando i dati inseriti nella pagina. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 13.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo visto la teoria su come preparare la presentazione del progetto che sarà da fare tra un po’. Nelle quattro ore del pomeriggio, avendo avuto problemi con l’installazione di PHP le scorse lezioni ho potuto recuperare con la documentazione scrivendo l’introduzione, l’abstract, lo scopo, l’analisi del dominio e ho sistemato i requisiti. Mi sono anche portato leggermente avanti con la creazione del sito. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono ancora leggermente indietro ma sto recuperando. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare la progettazione e portare avanti la creazione del sito. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 20.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho concentrato tutto il pomeriggio sul finire la pagina dei form per potermi dedicare alla parte dei controlli di ogni singolo campo con javascript, cosa che ho iniziato e sta proseguendo abbastanza bene. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di una settimana. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il progetto. |
|  |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 27.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho finito i controlli in Javascript, fatto l’esportazione in CSV tramite PHP, finito la documentazione e la presentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ho finito il progetto. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |
|  |
|  |